Extension métier de capture de scénarios Playwright

Cahier des charges et dossier de démarrage

v0.1 - Dossier de lancement - 17 juin 2026

Extension maison niveau 3 : interface métier + moteur Playwright CRX

| Elément | Décision proposée |
| --- | --- |
| Objectif | Capturer des scénarios métier et produire un artefact exploitable par les développeurs pour créer des tests Playwright. |
| Approche | Extension Chrome/Edge MV3 avec UI métier, moteur Playwright CRX encapsulé et export scenario.json. |
| Livrable principal | scenario.json versionné, accompagné d’un brouillon Playwright et de preuves. |
| Garde-fou | Pas de merge automatique : revue dev/QA obligatoire. |
| Sécurité | Whitelist domaines, masquage des secrets, audit permission debugger. |

Sommaire

1. Cahier des charges

2. Spécifications fonctionnelles

3. Spécifications techniques

4. Modèle de données et exports

5. Backlog MVP

6. Sécurité, risques et maintenance

7. Runbook de démarrage développeur

8. Templates de tickets

9. ADR initiales

10. Sources de référence

# Cahier des charges

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 01_CDC

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Contexte

Aujourd'hui, les équipes métier rédigent des scénarios de test au format texte et les transmettent aux développeurs ou QA. Cette transmission manque parfois de précision : ordre réel des actions, état de l'écran, données saisies, assertions attendues, environnement utilisé et éléments applicatifs ciblés.

Le besoin est de fournir aux métiers un outil simple, accessible dans le navigateur, qui enregistre un parcours utilisateur et génère un artefact exploitable par les développeurs pour créer un test Playwright maintenable.

## 2. Objectifs

Permettre aux métiers d'enregistrer un scénario depuis Chrome ou Edge sans utiliser VS Code ni terminal.

Capturer les actions principales : navigation, clics, saisies, sélections, assertions.

Demander explicitement les informations métier nécessaires : nom du scénario, préconditions, données, résultat attendu.

Produire un export structuré comprenant `scenario.json`, un brouillon Playwright, des captures et éventuellement une trace Playwright.

Aider les développeurs à transformer rapidement cet export en test Playwright propre.

Réduire la dette de maintenance via score de qualité des locators, suggestions `data-testid` et garde-fous sécurité.

## 3. Hors objectifs

Générer automatiquement un test final directement mergé en CI.

Remplacer la revue développeur ou QA.

Enregistrer des scénarios sur la production sans validation sécurité.

Stocker des identifiants, mots de passe ou tokens réels.

Supporter tous les cas complexes dès le MVP : multi-onglets avancé, iframe cross-origin complexe, upload/download, tests API ou assertions visuelles pixel-perfect.

## 4. Acteurs

| Acteur | Besoin principal |
| --- | --- |
| Métier | Enregistrer un parcours réel et exprimer le résultat attendu sans écrire de code. |
| Développeur / QA automation | Récupérer un artefact clair pour créer un test Playwright maintenable. |
| Référent QA | Valider la qualité des scénarios, prioriser les tests et suivre les demandes. |
| Référent sécurité | Auditer les permissions, données exportées et domaines autorisés. |
| Mainteneur de l'extension | Gérer le fork Playwright CRX, les versions Chrome/Edge et les releases internes. |

## 5. Périmètre MVP

Le MVP doit permettre :

Démarrage/arrêt d'enregistrement depuis l'extension.

Attachement de l'onglet courant au moteur Playwright CRX.

Affichage d'un panneau latéral métier.

Formulaire de métadonnées du scénario.

Enregistrement d'actions utilisateur principales.

Ajout manuel ou guidé d'assertions.

Export ZIP contenant au minimum `scenario.json`, `draft.spec.ts`, `metadata.json` et captures d'écran.

Score de qualité des locators.

Détection et masquage basique des données sensibles.

Blocage ou avertissement sur les domaines non autorisés.

Documentation développeur pour importer un scénario.

## 6. Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| F-001 | L'utilisateur peut démarrer un enregistrement depuis le bouton d'extension. | MVP |
| F-002 | L'utilisateur peut renseigner nom, fonctionnalité, préconditions et résultat attendu. | MVP |
| F-003 | L'extension capture les actions principales et les affiche en langage naturel. | MVP |
| F-004 | L'utilisateur peut ajouter une assertion guidée : visibilité, texte, valeur, URL. | MVP |
| F-005 | L'utilisateur peut ajouter un commentaire par étape. | MVP |
| F-006 | L'extension génère un brouillon Playwright lisible. | MVP |
| F-007 | L'extension exporte un ZIP structuré. | MVP |
| F-008 | L'extension évalue la robustesse des locators. | MVP |
| F-009 | L'extension propose des `data-testid` lorsque le locator est fragile. | MVP+ |
| F-010 | L'extension peut créer automatiquement un ticket GitHub/Jira. | V2 |
| F-011 | L'extension produit une trace Playwright consultable dans Trace Viewer. | MVP+ |
| F-012 | L'extension empêche ou signale l'enregistrement sur des domaines non autorisés. | MVP |

## 7. Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence | Cible |
| --- | --- | --- |
| NF-001 | Simplicité | Un métier doit pouvoir enregistrer un scénario sans connaissance Playwright. |
| NF-002 | Sécurité | Aucune donnée sensible en clair dans les exports. |
| NF-003 | Maintenabilité | Le moteur Playwright CRX doit être isolé derrière une couche `RecorderEngine`. |
| NF-004 | Portabilité | Support Chrome et Edge Chromium. |
| NF-005 | Traçabilité | Chaque export contient date, version extension, environnement, URL de départ. |
| NF-006 | Conformité MV3 | Aucune exécution de code distant dans l'extension packagée. |
| NF-007 | Rejouabilité | Le brouillon généré doit servir de base, mais ne constitue pas un contrat de réussite automatique. |

## 8. Critères d'acceptation du MVP

Le MVP est acceptable si :

Un utilisateur métier peut enregistrer un scénario complet sur l'environnement de recette.

Le scénario exporté contient au moins une assertion métier.

Le ZIP contient les fichiers attendus et peut être transmis à un développeur.

Le développeur peut générer un fichier `.draft.spec.ts` en moins de deux commandes.

Les locators fragiles sont identifiés dans le rapport.

Les champs mot de passe et valeurs sensibles courantes sont masqués.

L'extension n'est utilisable que sur les domaines autorisés ou affiche un blocage explicite.

Le code source contient une documentation d'installation, de build et de release.

## 9. Indicateurs de succès

Diminution du temps de compréhension des scénarios métier.

Diminution des allers-retours métier/dev pour clarifier les étapes.

Pourcentage de scénarios exportés avec assertions.

Nombre de suggestions `data-testid` traitées.

Taux de scénarios transformés en tests Playwright intégrés.

## 10. Livrables attendus

Extension Chrome/Edge interne.

Format `scenario.json` versionné.

Export ZIP standardisé.

Commande d'import côté repo Playwright.

Documentation utilisateur métier.

Documentation développeur.

Stratégie de maintenance du fork Playwright CRX.

Checklist sécurité et validation DSI.

# Spécifications fonctionnelles

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 02_SF

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Parcours métier nominal

L'utilisateur ouvre l'application de recette.

Il clique sur l'icône de l'extension.

Il renseigne le nom du scénario, la fonctionnalité, les préconditions et le résultat attendu.

Il clique sur `Démarrer l'enregistrement`.

Il réalise le parcours dans l'application.

Le panneau latéral affiche les étapes capturées.

L'utilisateur ajoute au moins une assertion guidée.

Il relit les étapes, ajoute des commentaires si nécessaire.

Il clique sur `Terminer` puis `Exporter` ou `Envoyer aux devs`.

Les développeurs récupèrent le ZIP ou le ticket généré.

## 2. Ecrans de l'extension

### Popup rapide

Statut : inactif, enregistrement, pause, erreur.

Bouton : démarrer, pause, arrêter.

Domaine courant et statut d'autorisation.

Accès au panneau latéral.

### Panneau latéral métier

Sections attendues :

Informations du scénario.

Etapes enregistrées.

Assertions.

Données utilisées.

Commentaires métier.

Qualité des locators.

Export.

### Page options administrateur

Liste des domaines autorisés.

Attribut de test id utilisé : `data-testid`, `data-cy`, autre.

Niveau de masquage des données.

Format de sortie : TypeScript, JavaScript.

Activation/désactivation des traces.

Endpoint d'envoi interne ou intégration ticketing.

## 3. Règles de gestion

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-001 | Un scénario ne peut pas être soumis sans titre. |
| RG-002 | Un scénario ne peut pas être soumis sans au moins une assertion. |
| RG-003 | Les mots de passe ne sont jamais exportés en clair. |
| RG-004 | Un domaine non autorisé bloque l'enregistrement ou affiche un avertissement bloquant selon configuration. |
| RG-005 | Les URLs absolues sont remplacées par des chemins relatifs lorsque le domaine correspond à `baseURL`. |
| RG-006 | Un locator CSS ou XPath est marqué comme fragile par défaut. |
| RG-007 | Les étapes supprimées par le métier restent historisées dans `metadata.json` si l'option audit est activée. |
| RG-008 | Une trace Playwright ne doit pas contenir de secrets non masqués. |

## 4. Types d'étapes à capturer

| Type | Exemple métier | Exemple Playwright |
| --- | --- | --- |
| navigation | Ouvrir la page de recherche | `await page.goto('/jobs');` |
| click | Cliquer sur Rechercher | `await page.getByRole('button', { name: 'Rechercher' }).click();` |
| fill | Saisir Rennes | `await page.getByLabel('Ville').fill('Rennes');` |
| select | Choisir CDI | `await page.getByLabel('Contrat').selectOption('CDI');` |
| check | Cocher Télétravail | `await page.getByLabel('Télétravail').check();` |
| assertion | La liste est visible | `await expect(page.getByTestId('results')).toBeVisible();` |
| comment | Attention aux offres archivées | Commentaire dans `scenario.json`. |

## 5. Assertions guidées

Assertions MVP :

Un élément est visible.

Un texte est visible.

Un champ contient une valeur.

L'URL contient une chaîne.

Un bouton est activé/désactivé.

Un message d'erreur est affiché.

Assertions V2 :

Un tableau contient une ligne.

Le nombre de résultats est supérieur à zéro.

Une requête réseau a réussi.

Un élément n'est pas visible.

Une capture visuelle correspond à une baseline validée.

## 6. Qualité des locators

| Score | Locators | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Excellent | `getByTestId`, `getByRole` avec nom accessible unique | Accepté par défaut. |
| Bon | `getByLabel`, `getByPlaceholder` | Accepté, à vérifier si texte variable. |
| Moyen | `getByText` | Accepté avec avertissement si texte métier susceptible de changer. |
| Fragile | CSS, XPath, `nth-child`, id généré | Marqué comme action dev requise. |

## 7. Export utilisateur

Le métier peut choisir :

Télécharger le ZIP.

Copier un résumé Markdown pour ticket.

Envoyer à une API interne.

Créer un ticket GitHub/Jira si l'intégration est activée.

## 8. Message de fin d'enregistrement

Le message doit rappeler que le scénario généré est un brouillon technique destiné aux développeurs, et non un test final garanti.

# Spécifications techniques

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 03_ST

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Choix technique général

L'extension est une extension Chrome/Edge Manifest V3 écrite en TypeScript. L'interface métier peut être réalisée en React ou en Web Components. Le moteur de capture s'appuie sur un fork ou mirror interne de Playwright CRX, encapsulé derrière une couche RecorderEngine afin de limiter la dépendance directe à l'API externe.

## 2. Rôle de Playwright CRX

Playwright CRX fournit une version Chrome Extension de Playwright et embarque le recorder Playwright utilisé par playwright codegen. Il s'appuie sur chrome.debugger pour implémenter le transport Playwright. Il expose aussi une API utilisable depuis un service worker d'extension, par exemple crx.start() puis crxApp.attach(tabId).

La solution interne ne doit pas appeler Playwright CRX partout. Elle doit passer par un adaptateur interne.

export interface RecorderEngine { start(tabId: number): Promise<RecordingSession>; pause(sessionId: string): Promise<void>; resume(sessionId: string): Promise<void>; stop(sessionId: string): Promise<RecordingResult>; detach(sessionId: string): Promise<void>; }

## 3. Architecture logique

Extension MV3 ├── background service worker │ ├── RecorderEngineAdapter │ ├── ExportService │ ├── SecurityGuard │ ├── StorageService │ └── TicketingClient │ ├── side panel │ ├── ScenarioForm │ ├── StepTimeline │ ├── AssertionBuilder │ ├── LocatorQualityPanel │ └── ExportPanel │ ├── content scripts │ ├── element metadata collector │ ├── overlay/highlight helper │ └── sensitive field detector │ ├── options page │ ├── domains whitelist │ ├── test id attribute configuration │ ├── masking rules │ └── export settings │ └── shared packages ├── scenario-contracts ├── playwright-draft-generator └── locator-quality

## 4. Modules recommandés

| Module | Responsabilité |
| --- | --- |
| `recorder-engine` | Encapsulation de Playwright CRX, attach/detach, start/stop, tracing. |
| `business-ui` | Panneau métier, formulaires, timeline, assertions. |
| `scenario-contracts` | Types TypeScript et JSON Schema du format d'export. |
| `locator-quality` | Score, règles de fragilité, suggestions `data-testid`. |
| `sensitive-data` | Détection et masquage de secrets. |
| `exporter` | Génération ZIP, `scenario.json`, `draft.spec.ts`, `metadata.json`. |
| `importer-cli` | Outil côté repo Playwright pour transformer l'export en draft. |
| `ticketing` | Intégration GitHub/Jira optionnelle. |

## 5. Permissions Chrome envisagées

Permissions à valider :

`debugger` pour permettre à Playwright CRX de contrôler l'onglet via CDP.

`tabs` pour identifier l'onglet actif.

`activeTab` pour limiter l'accès au contexte explicitement activé.

`storage` pour conserver options et sessions temporaires.

`scripting` pour injecter des helpers si nécessaire.

`sidePanel` pour afficher l'interface métier dans un panneau latéral.

`downloads` si l'export ZIP est téléchargé localement.

Principe : demander le minimum nécessaire et documenter chaque permission.

## 6. Manifest MV3 indicatif

{ "manifest_version": 3, "name": "Business Playwright Recorder", "version": "0.1.0", "description": "Capture de scénarios métier pour génération de brouillons Playwright.", "permissions": ["activeTab", "tabs", "storage", "scripting", "debugger", "sidePanel", "downloads"], "host_permissions": ["https://recette.example.com/*", "https://staging.example.com/*"], "background": { "service_worker": "background.js", "type": "module" }, "action": { "default_title": "Recorder métier" }, "side_panel": { "default_path": "sidepanel.html" }, "options_page": "options.html" }

## 7. Stratégie repository

Structure conseillée :

business-playwright-recorder/ ├── packages/ │ ├── extension/ │ ├── recorder-engine-playwright-crx/ │ ├── scenario-contracts/ │ ├── playwright-draft-generator/ │ ├── locator-quality/ │ ├── sensitive-data/ │ └── scenario-importer-cli/ ├── vendor/ │ └── playwright-crx/ # option si mirror monorepo ├── docs/ ├── examples/ └── .github/workflows/

## 8. Stratégie fork et dépendance

Options :

Mirror interne du repo Playwright CRX et publication d'un package interne.

Sous-module ou subtree dans `vendor/playwright-crx`.

Dépendance Git pinée sur un commit interne pour le POC.

Recommandation : package interne ou workspace monorepo pour éviter une dépendance directe au package public.

## 9. Build et CI

Pipeline minimal :

Installation dépendances.

Typecheck TypeScript.

Lint.

Tests unitaires des modules purs.

Build extension MV3.

Scan secrets.

Génération d'un ZIP d'extension.

Tests smoke avec chargement unpacked si l'environnement CI le permet.

## 10. Observabilité et debug

Journaliser les erreurs d'attachement d'onglet.

Journaliser les refus liés aux domaines interdits.

Exporter un `diagnostics.json` dans le ZIP en mode debug.

Ne jamais journaliser les valeurs masquées.

## 11. Compatibilité navigateurs

Support MVP : Chrome stable et Edge Chromium stable. Le support Firefox n'est pas retenu pour le MVP car la stratégie repose sur chrome.debugger et Manifest V3 Chrome/Chromium.

## 12. Points techniques à prototyper rapidement

Attacher l'onglet courant via Playwright CRX depuis un service worker MV3.

Démarrer/stopper un recording et récupérer le code ou le flux interne.

Produire une trace Playwright sans fuite de secret.

Interagir proprement entre background service worker et side panel.

Valider les permissions avec la sécurité interne.

# Modèle de données et exports

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 04_MODELES

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Principe

Le fichier scenario.json est la source de vérité. Le fichier Playwright généré est un brouillon dérivé. Cette décision permet de changer plus tard de moteur de génération sans perdre les scénarios métier.

## 2. Structure ZIP

recording-<slug>-<date>.zip ├── scenario.json ├── draft.spec.ts ├── metadata.json ├── locator-report.json ├── sensitive-data-report.json ├── screenshots/ │ ├── step-001-before.png │ ├── step-001-after.png │ └── step-002-after.png └── traces/ └── trace.zip

## 3. Exemple `scenario.json`

{ "schemaVersion": "1.0.0", "title": "Recherche d'offres par ville", "feature": "Recherche emploi", "environment": "recette", "baseUrl": "https://recette.example.com", "createdBy": { "displayName": "Utilisateur métier", "team": "Métier" }, "preconditions": [ "Utilisateur connecté", "Des offres existent pour Rennes" ], "testData": { "city": "Rennes" }, "steps": [ { "id": "step-001", "type": "fill", "humanLabel": "Saisir Rennes dans le champ Ville", "locator": { "strategy": "label", "value": "Ville", "quality": "good" }, "value": "Rennes", "generatedCode": "await page.getByLabel('Ville').fill('Rennes');", "comments": [] }, { "id": "step-002", "type": "click", "humanLabel": "Cliquer sur Rechercher", "locator": { "strategy": "role", "role": "button", "name": "Rechercher", "quality": "excellent" }, "generatedCode": "await page.getByRole('button', { name: 'Rechercher' }).click();", "comments": [] } ], "assertions": [ { "id": "assert-001", "type": "visible", "humanLabel": "La liste des résultats doit être visible", "locator": { "strategy": "testId", "value": "jobs-results", "quality": "excellent" }, "generatedCode": "await expect(page.getByTestId('jobs-results')).toBeVisible();" } ], "businessExpectedResult": "Les offres correspondant à Rennes sont affichées.", "export": { "draftGenerated": true, "traceIncluded": true, "screenshotsIncluded": true } }

## 4. Interfaces TypeScript

export type LocatorQuality = 'excellent' ¦ 'good' ¦ 'medium' ¦ 'fragile'; export interface ScenarioExport { schemaVersion: string; title: string; feature?: string; environment: string; baseUrl: string; preconditions: string[]; testData: Record<string, unknown>; steps: ScenarioStep[]; assertions: ScenarioAssertion[]; businessExpectedResult: string; export: ExportMetadata; } export interface ScenarioStep { id: string; type: 'navigation' ¦ 'click' ¦ 'fill' ¦ 'select' ¦ 'check' ¦ 'press' ¦ 'comment'; humanLabel: string; locator?: LocatorInfo; value?: unknown; generatedCode?: string; comments: string[]; } export interface LocatorInfo { strategy: 'testId' ¦ 'role' ¦ 'label' ¦ 'placeholder' ¦ 'text' ¦ 'css' ¦ 'xpath'; value?: string; role?: string; name?: string; quality: LocatorQuality; reason?: string; suggestion?: string; } export interface ScenarioAssertion { id: string; type: 'visible' ¦ 'text' ¦ 'value' ¦ 'url' ¦ 'enabled' ¦ 'disabled'; humanLabel: string; locator?: LocatorInfo; expected?: unknown; generatedCode?: string; } export interface ExportMetadata { draftGenerated: boolean; traceIncluded: boolean; screenshotsIncluded: boolean; }

## 5. Exemple de brouillon Playwright généré

import { test, expect } from '@playwright/test'; test.describe('Recherche emploi', () => { test('Recherche d'offres par ville', async ({ page }) => { await test.step('Préconditions', async () => { // TODO dev: utiliser la fixture de connexion et les données de test du projet. }); await test.step('Saisir Rennes dans le champ Ville', async () => { await page.getByLabel('Ville').fill('Rennes'); }); await test.step('Cliquer sur Rechercher', async () => { await page.getByRole('button', { name: 'Rechercher' }).click(); }); await test.step('La liste des résultats doit être visible', async () => { await expect(page.getByTestId('jobs-results')).toBeVisible(); }); }); });

## 6. Versionnement du schéma

Le champ schemaVersion est obligatoire. Les changements incompatibles doivent incrémenter la version majeure. L'importer CLI doit refuser proprement un schéma non supporté et afficher une consigne de migration.

# Backlog MVP

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 05_BACKLOG

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Priorisation

Notation :

P0 : indispensable MVP.

P1 : important MVP si temps disponible.

P2 : version suivante.

## 2. Epics et user stories

### Epic A - Socle extension MV3

| ID | Story | Priorité | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| A-001 | En tant qu'utilisateur, je peux installer l'extension en mode unpacked. | P0 | Build produit un dossier chargeable dans Chrome. |
| A-002 | En tant qu'utilisateur, je peux ouvrir un panneau latéral. | P0 | Le panneau s'ouvre depuis le bouton d'extension. |
| A-003 | En tant qu'admin, je peux configurer les domaines autorisés. | P0 | Une URL hors domaine est bloquée ou avertie. |

### Epic B - Intégration Playwright CRX

| ID | Story | Priorité | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| B-001 | En tant que dev, je dispose d'un adaptateur `RecorderEngine`. | P0 | L'extension ne dépend pas directement de Playwright CRX hors adaptateur. |
| B-002 | En tant qu'utilisateur, je peux attacher l'onglet courant. | P0 | L'attachement fonctionne sur une page de recette autorisée. |
| B-003 | En tant qu'utilisateur, je peux démarrer et arrêter un enregistrement. | P0 | Le code généré ou flux interne est récupérable. |
| B-004 | En tant que dev, je peux générer une trace Playwright. | P1 | `trace.zip` est présent dans l'export si activé. |

### Epic C - Expérience métier

| ID | Story | Priorité | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Je renseigne les informations du scénario. | P0 | Titre, fonctionnalité, préconditions, résultat attendu. |
| C-002 | Je vois les étapes enregistrées en langage naturel. | P0 | Chaque action a un libellé compréhensible. |
| C-003 | J'ajoute une assertion guidée. | P0 | La soumission est impossible sans assertion. |
| C-004 | J'ajoute un commentaire sur une étape. | P0 | Le commentaire est exporté dans `scenario.json`. |

### Epic D - Export et import dev

| ID | Story | Priorité | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| D-001 | L'extension génère `scenario.json`. | P0 | Le fichier respecte le schéma 1.0.0. |
| D-002 | L'extension génère `draft.spec.ts`. | P0 | Le fichier compile après adaptation minimale. |
| D-003 | L'extension génère un ZIP complet. | P0 | ZIP contient scenario, draft, metadata, reports. |
| D-004 | Le dev importe un ZIP via CLI. | P1 | Une commande génère un fichier draft dans le repo cible. |

### Epic E - Qualité et sécurité

| ID | Story | Priorité | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| E-001 | L'extension score les locators. | P0 | CSS/XPath sont marqués fragiles. |
| E-002 | L'extension suggère des `data-testid`. | P1 | Rapport contient une suggestion pour locators fragiles. |
| E-003 | L'extension masque les secrets évidents. | P0 | Password/email/tokens ne sortent pas en clair selon règles. |
| E-004 | Les permissions sont documentées. | P0 | Un fichier sécurité explique chaque permission. |

## 3. Definition of Done

Une story est terminée si :

Code typé et linté.

Tests unitaires sur logique pure si applicable.

Documentation mise à jour.

Cas nominal testé manuellement dans Chrome.

Aucun secret dans logs ou exports.

Critères d'acceptation vérifiés.

## 4. Jeux de recette MVP

Scénario simple : recherche par ville.

Scénario avec formulaire et message d'erreur.

Scénario avec assertion de texte.

Scénario avec locator fragile et suggestion `data-testid`.

Scénario sur domaine interdit.

Scénario avec champ mot de passe masqué.

## 5. Jalons proposés

| Jalon | Résultat attendu |
| --- | --- |
| M0 - Cadrage | Documents validés, risques acceptés, stratégie fork choisie. |
| M1 - Spike technique | Attachement Playwright CRX, start/stop, export minimal. |
| M2 - MVP métier | UI, formulaire, assertions, export ZIP. |
| M3 - Sécurité et qualité | Masquage, whitelist, locator report, documentation. |
| M4 - Pilote | Test avec 2 à 3 utilisateurs métier sur recette. |

# Sécurité, risques et maintenance

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 06_SECURITE

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Risques principaux

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Permission `debugger` sensible | Elevé | Moyen | Audit sécurité, domaines autorisés, usage explicite, documentation. |
| Fuite de données sensibles dans exports | Elevé | Moyen | Masquage, interdiction prod, scan ZIP, règles de redaction. |
| Fragilité des locators générés | Moyen | Elevé | Score, suggestions `data-testid`, revue dev obligatoire. |
| Dépendance à Playwright CRX non officiel | Moyen | Moyen | Fork/mirror interne, pin version, couche adaptateur. |
| Evolution Chrome/Edge MV3 | Moyen | Moyen | Tests smoke, veille release, CI sur versions stables. |
| Evolution Playwright | Moyen | Moyen | Stratégie de mise à jour contrôlée, tests de non-régression. |
| Usage sur production | Elevé | Faible à moyen | Whitelist stricte, bannière environnement, blocage prod. |
| Confusion métier : export = test final | Moyen | Moyen | UX et documentation explicites. |

## 2. Permissions à justifier

| Permission | Justification | Garde-fou |
| --- | --- | --- |
| `debugger` | Nécessaire au moteur Playwright CRX pour s'attacher à l'onglet. | Domaine autorisé, attachement explicite, détachement à l'arrêt. |
| `tabs` | Lire l'URL et l'identifiant de l'onglet courant. | Pas de collecte globale, usage local. |
| `activeTab` | Limiter l'accès à l'onglet activé par l'utilisateur. | Action utilisateur requise. |
| `storage` | Options et état temporaire. | Pas de secret stocké durablement. |
| `scripting` | Injection de helpers si nécessaire. | Injection uniquement sur domaines autorisés. |
| `sidePanel` | Interface métier persistante. | Aucun accès réseau par défaut. |
| `downloads` | Export ZIP local. | Nom de fichier standardisé, scan avant génération. |

## 3. Données sensibles

Données à masquer automatiquement :

Champs `type=password`.

Emails internes si configuré.

Tokens JWT ou chaînes longues ressemblant à des secrets.

Numéros de téléphone.

Identifiants personnels selon règles internes.

Valeurs de cookies, localStorage, sessionStorage sauf autorisation explicite.

Remplacement recommandé :

await page.getByLabel('Email').fill(process.env.TEST_USER_EMAIL!); await page.getByLabel('Mot de passe').fill(process.env.TEST_USER_PASSWORD!);

## 4. Politique d'environnement

MVP : autoriser seulement les environnements de recette ou staging.

Exemple :

{ "allowedOrigins": [ "https://recette.example.com", "https://staging.example.com" ], "blockedOrigins": [ "https://production.example.com" ] }

## 5. Maintenance Playwright CRX

Actions recommandées :

Fork/mirror interne.

Tag interne de référence : `v0.15.0-internal.0` ou équivalent.

Package interne ou workspace monorepo.

Couche `RecorderEngine` pour isoler l'API.

Tests smoke d'attachement, recording, assertions, tracing.

Veille sur Chrome MV3 et Playwright.

Revue sécurité à chaque montée de version.

## 6. Checklist avant pilote métier

Permissions validées par la sécurité.

Domaines autorisés configurés.

Données sensibles masquées dans un export de test.

Documentation utilisateur métier rédigée.

Documentation dev d'import rédigée.

Procédure de désinstallation disponible.

Responsable de maintenance identifié.

# Runbook de démarrage développeur

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 07_RUNBOOK

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Pré-requis

Node.js LTS validée par l'équipe.

npm, pnpm ou yarn selon standard interne.

Chrome ou Edge Chromium.

Accès au fork/mirror interne de Playwright CRX.

Accès au repo de l'extension.

Environnement de recette autorisé.

## 2. Initialisation repo proposée

git clone git@github.com:organisation/business-playwright-recorder.git cd business-playwright-recorder npm ci npm run build

## 3. Chargement local de l'extension

Ouvrir `chrome://extensions`.

Activer le mode développeur.

Cliquer sur `Load unpacked`.

Sélectionner `packages/extension/dist`.

Ouvrir une page de recette autorisée.

Cliquer sur l'icône de l'extension.

## 4. Scripts npm recommandés

{ "scripts": { "dev": "vite --watch", "build": "npm run typecheck && vite build", "typecheck": "tsc --noEmit", "lint": "eslint .", "test": "vitest run", "package:extension": "node scripts/package-extension.js", "import:recording": "node packages/scenario-importer-cli/dist/index.js" } }

## 5. Première preuve technique

Objectif du spike :

Démarrer le background service worker.

Ouvrir le side panel.

Appeler `crx.start()` via l'adaptateur.

Attacher l'onglet courant.

Exécuter une action simple ou récupérer un recording.

Détacher l'onglet et libérer `chrome.debugger`.

Exporter un `scenario.json` minimal.

## 6. Exemple d'adaptateur

import { crx } from '@internal/playwright-crx'; export class PlaywrightCrxRecorderEngine { private app: Awaited<ReturnType<typeof crx.start>> ¦ null = null; async start(tabId: number) { this.app = await crx.start({ slowMo: 100 }); const page = await this.app.attach(tabId); return { sessionId: crypto.randomUUID(), page }; } async close(page: unknown) { if (!this.app) return; await this.app.detach(page as never); await this.app.close(); this.app = null; } }

## 7. Checks avant merge

`npm run typecheck`

`npm run lint`

`npm run test`

Build extension sans erreur.

Chargement local dans Chrome.

Test manuel sur domaine autorisé.

Test manuel sur domaine interdit.

Export ZIP vérifié.

## 8. Debug courant

| Symptôme | Cause probable | Action |
| --- | --- | --- |
| L'extension ne s'attache pas à l'onglet | Permission ou domaine non autorisé | Vérifier manifest et whitelist. |
| Le service worker s'arrête | Comportement normal MV3 | Persister l'état minimal et gérer reprise. |
| Le ZIP est incomplet | Flux d'export interrompu | Vérifier logs background et storage temporaire. |
| Donnée sensible visible | Règle de masquage manquante | Ajouter test et règle `sensitive-data`. |
| Locator fragile | DOM sans attribut stable | Ajouter suggestion `data-testid`. |

# Templates de tickets

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 08_TEMPLATES

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

## 1. Epic - Extension métier Playwright Recorder

## Contexte Les métiers transmettent aujourd'hui des scénarios de test sous forme texte. L'objectif est de créer une extension Chrome interne qui capture les parcours métier et génère un export structuré exploitable par les développeurs pour créer des tests Playwright maintenables. ## Objectifs - Enregistrer un scénario depuis Chrome/Edge. - Capturer étapes, assertions, commentaires et captures. - Exporter `scenario.json` et un brouillon Playwright. - Garantir sécurité, masquage et domaines autorisés. ## Critères d'acceptation globaux - Extension chargeable en local. - Enregistrement complet sur environnement de recette. - Export ZIP standardisé. - Au moins une assertion obligatoire. - Rapport de qualité des locators. - Documentation utilisateur et développeur.

## 2. Story - Démarrer un enregistrement

## User story En tant qu'utilisateur métier, je veux démarrer un enregistrement depuis le navigateur afin de capturer le scénario de test que je veux transmettre aux développeurs. ## Critères d'acceptation - Le bouton d'extension ouvre le panneau latéral. - Le domaine courant est contrôlé. - Le bouton `Démarrer` est disponible sur domaine autorisé. - L'onglet courant est attaché au moteur Playwright CRX. - Une erreur lisible est affichée en cas d'échec. ## Notes techniques - Passer par `RecorderEngine`. - Ne pas appeler Playwright CRX directement depuis l'UI. - Libérer `chrome.debugger` à l'arrêt.

## 3. Story - Exporter le scénario

## User story En tant qu'utilisateur métier, je veux exporter mon scénario afin que les développeurs puissent créer le test Playwright correspondant. ## Critères d'acceptation - Un ZIP est généré. - Le ZIP contient `scenario.json`, `draft.spec.ts`, `metadata.json` et les rapports. - Le scénario contient au moins une assertion. - Les données sensibles sont masquées. - Le fichier `scenario.json` respecte le schéma attendu.

## 4. Bug report - Recording

## Problème observé Décrire le comportement. ## Environnement - Navigateur : - Version extension : - URL : - Domaine autorisé : oui/non ## Etapes pour reproduire 1. 2. 3. ## Résultat attendu ## Résultat obtenu ## Artefacts - scenario.json - metadata.json - screenshots - logs sans données sensibles

# ADR initiales

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 09_ADR

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

# ADR-001 - Utiliser une extension maison avec moteur Playwright CRX

## Statut

Proposé.

## Contexte

Les métiers ont besoin d'un outil simple dans le navigateur. Playwright Codegen est fiable mais orienté développeur. Playwright CRX fournit le recorder Playwright dans une extension Chrome et expose une API utilisable comme librairie.

## Décision

Créer une extension maison orientée métier, avec un moteur de capture basé sur un fork ou mirror interne de Playwright CRX. L'accès au moteur sera encapsulé derrière une interface RecorderEngine.

## Conséquences

UX adaptée aux métiers.

Réduction de l'adhérence directe à l'API Playwright CRX.

Besoin d'audit sécurité lié à `chrome.debugger`.

Besoin d'une stratégie de maintenance interne.

# ADR-002 - `scenario.json` comme source de vérité

## Statut

Proposé.

## Contexte

Le code Playwright généré par un recorder est utile mais rarement prêt pour un merge direct. Les développeurs ont besoin de l'intention métier, pas uniquement d'une suite d'instructions techniques.

## Décision

Le fichier scenario.json devient l'artefact principal. draft.spec.ts est généré à partir de ce fichier et peut être régénéré.

## Conséquences

Meilleure pérennité du format.

Possibilité de changer le moteur de génération.

Obligation de maintenir un schéma JSON versionné.

# ADR-003 - Pas de PR automatique depuis les métiers

## Statut

Proposé.

## Contexte

Les tests E2E nécessitent fixtures, données, assertions robustes, conventions projet et revue technique.

## Décision

Les métiers exportent ou créent une demande de test. Les développeurs ou QA automation créent la PR finale.

## Conséquences

Qualité maîtrisée.

Moins de tests flaky.

Workflow plus clair entre métier et développement.

# ADR-004 - Domaines autorisés obligatoires

## Statut

Proposé.

## Contexte

L'extension peut s'attacher à des onglets et manipuler des données sensibles. Le risque principal est l'usage sur des environnements non prévus.

## Décision

Le MVP impose une whitelist de domaines. L'enregistrement est bloqué sur les domaines interdits ou inconnus.

## Conséquences

Réduction du risque de fuite.

Configuration nécessaire par environnement.

Messages d'erreur à prévoir pour l'utilisateur.

# Sources de référence

Projet : Extension métier de capture de scénarios Playwright

Document : 10_SOURCES

Version : v0.1 - Dossier de lancement

Date : 17 juin 2026

Statut : Draft de démarrage

Playwright CRX - dépôt GitHub: https://github.com/ruifigueira/playwright-crx

Playwright - Test generator / Codegen: https://playwright.dev/docs/codegen

Chrome Extensions - Manifest V3: https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/migrate/what-is-mv3

Chrome Extensions - Manifest file format: https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/manifest

Chrome Extensions - API reference: https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api

Chrome Extensions - chrome.devtools.recorder: https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/devtools/recorder

Chrome Web Store - Playwright CRX: https://chromewebstore.google.com/detail/playwright-crx/jambeljnbnfbkcpnoiaedcabbgmnnlcd